## Realität & Rahmenbedingungen

Dieser Sprint findet **nicht unter Idealbedingungen** statt.

Aktuelle Rahmenbedingungen:
- Parallel laufender oder anstehender Vollzeitjob (100 %)
- Reisetage während des Sprints
- Kein freies Zeitfenster für „Vollzeit-Arbeit“ am Projekt
- Abhängigkeit von regelmäßigem Einkommen

Der Sprint wird **nicht pausiert**, **nicht verlängert** und **nicht entschuldigt**.

## Zeitregel (verbindlich)

Für jeden der 30 Tage gilt:

- **Mindestens 25 Minuten fokussierte Arbeit**
- **Genau eine klar definierte Aufgabe**
- Kein Multitasking
- Kein Nachholen
- Kein „morgen doppelt“

25 Minuten gelten als **vollwertiger Tag**, wenn:
- die Aufgabe klar definiert war
- der Timer lief
- ein überprüfbarer Output existiert

## Bewertung eines Tages

Ein Tag gilt als:

- ✅ **Erledigt**, wenn die definierte Aufgabe abgeschlossen ist
- ❌ **Nicht erledigt**, wenn:
  - keine 25 Minuten stattgefunden haben
  - kein konkreter Output existiert
  - Ausweichen oder Aufschieben stattgefunden hat

Müdigkeit, Arbeit, Reisen oder Stress sind **keine Sonderfälle**.

## Zweck dieser Regeln

Diese Regeln sind kein Entgegenkommen,
sondern ein **Realitätstest**:

Wenn dieses Projekt unter diesen Bedingungen nicht abgeschlossen werden kann,
ist das System **nicht robust genug**, um später verkauft zu werden.

**Projekt:**
Ein funktionierender 30-Tage-Finish-Sprint (Landingpage + Zahlungslink + minimaler AI-Bot).

## Definition von „fertig“
Das Projekt gilt als **fertig**, wenn alle folgenden Punkte erfüllt sind:

1. Eine Landingpage ist live und öffentlich erreichbar
2. Ein Zahlungslink (99 EUR) ist integriert und funktionsfähig
3. Ein minimaler Bot existiert, der:
   - ein Projekt initialisiert
   - tägliche Check-ins erzwingt
   - auf „Nein“ konsequent reagiert
4. Mindestens **ein externer Nutzer** hat den Sprint gestartet
   *(nicht ich selbst)*

Wenn ein Punkt fehlt, ist das Projekt **nicht abgeschlossen**.

## Regeln
- Es gibt **genau ein aktives Projekt**
- Keine Erweiterungen während des Sprints
- Keine neuen Ideen
- Keine Feature-Diskussion
- Fortschritt zählt nicht – **nur Abschluss**

## Zeitrahmen
- **Start:** 14. Dezember 2025
- **Ende:** 12. Januar 2026

Nach dem Enddatum endet der Sprint – unabhängig vom Stand.

## Dokumentationsformat
Jeder Tag wird **gleich** dokumentiert:

- **Tagesziel:** Ein klar definierter Output
- **Ergebnis:** ✅ Erledigt / ❌ Nicht erledigt
- **Beweis:** Link, Screenshot oder Commit
- **Konsequenz:** Nur bei ❌

Ohne Beweis gilt das Ziel als **nicht erreicht**.

## Konsequenz: Bei Nichterreichen eines Tagesziels wird:
- der Fehlschlag öffentlich dokumentiert
- kein Nachholen erlaubt
- keine Erklärung oder Rechtfertigung ergänzt

## Konsequenz bei Abbruch
Wenn das Projekt am Ende der 30 Tage nicht abgeschlossen ist:
- Ich beende den Sprint öffentlich
- Dieses Repository bleibt als **Beleg des Scheiterns** bestehen

## Zweck
Dieses Repository ist:
- kein Tagebuch
- kein Lernbericht
- kein Marketing

Es ist ein **öffentlicher Zwangsmechanismus**, um ein Projekt zu beenden.

---

## Log

### Tag 1 – 14. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Projektziel und Definition von „fertig“ final festlegen und öffentlich einfrieren.

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Commit dieses README mit:
  - festgeschriebenem Projektziel
  - festgeschriebener Definition von „fertig“
  - festgelegtem Start- und Enddatum

### Tag 2 – 15. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine minimale Landingpage (Version 0) live stellen, die:
  - das Produkt benennt
  - das 30-Tage-Versprechen klar formuliert

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/commit/1ee649393e7e0902eccb9c8a43d84f46a84ad66f

### Tag 3 – 16. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine klare Zahlungs-CTA auf der Landingpage ergänzen (Preis sichtbar),
  inkl. einer konkreten Handlung für Interessenten.

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt
- **Beweis:** Landingpage inkl. Zahlungs-CTA & Ablaufbeschreibung
https://buy.stripe.com/test_28E4gsd2P1cx19N3eK7g401

### Tag 4 – 17. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine klare Onboarding-Nachricht definieren, die ein Teilnehmer nach Zahlung erhält
  und die ihn innerhalb von 10 Minuten in Aktion bringt.

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt
- **Beweis:** Onboarding-Nachricht definiert (siehe /onboarding.md)

### Tag 5 – 18. Dezember 2025
- **Tagesziel:**
  Eine klare Qualifikations- & Ausschluss-Sektion ergänzen,
  inkl. einer bewussten Bestätigung durch den Teilnehmer.
- **Ergebnis:** ✅ Erledigt
- **Beweis:** https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log

### Tag 6 – 19. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Persönliche Konsequenzen für verpasste Tagesziele final definieren und veröffentlichen.

- **Ergebnis:**
  ❌ Nicht erledigt

- **Beweis:**
-

- **Konsequenz:**
- öffentliche ❌-Markierung im Log (Pflicht)

### Tag 7 – 20. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine konkrete Anti-Reibungs Regel oder Entscheidung festlegen, die zukünftige Zeitverluste verhindert.

- **Ergebnis:**
   ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Wenn ich ein Tool nicht finde → abbrechen, Dummy-Text nutzen

- **Konsequenz:**
  Öffentlicher ❌-Eintrag ohne Nachholen

### Tag 8 – 21. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Das Projekt mindestens einer realen Person zeigen
  und eine konkrete Reaktion dokumentieren.

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Nachtrag: Neue Pflichtsektion auf der Landingpage (so interagierst du mit dem Produkt)

https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/main/index.md

### Tag 9 – 22. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Ablauf des 30-Tage-Sprints klar und konkret auf der Landingpage ergänzt.

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Nachtrag: So sieht dein tägliches Check-in aus / Warum nicht einfach eine KI nutzen?

https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/main/index.md