## Realität & Rahmenbedingungen

Dieser Sprint findet **nicht unter Idealbedingungen** statt.

Aktuelle Rahmenbedingungen:
- Parallel laufender oder anstehender Vollzeitjob (100 %)
- Reisetage während des Sprints
- Kein freies Zeitfenster für „Vollzeit-Arbeit“ am Projekt
- Abhängigkeit von regelmäßigem Einkommen

Der Sprint wird **nicht pausiert**, **nicht verlängert** und **nicht entschuldigt**.

## Zeitregel (verbindlich)

Für jeden der 30 Tage gilt:

- **Mindestens 25 Minuten fokussierte Arbeit**
- **Genau eine klar definierte Aufgabe**
- Kein Multitasking
- Kein Nachholen
- Kein „morgen doppelt“

25 Minuten gelten als **vollwertiger Tag**, wenn:
- die Aufgabe klar definiert war
- der Timer lief
- ein überprüfbarer Output existiert

## Bewertung eines Tages

Ein Tag gilt als:

- ✅ **Erledigt**, wenn die definierte Aufgabe abgeschlossen ist
- ❌ **Nicht erledigt**, wenn:
  - keine 25 Minuten stattgefunden haben
  - kein konkreter Output existiert
  - Ausweichen oder Aufschieben stattgefunden hat

Müdigkeit, Arbeit, Reisen oder Stress sind **keine Sonderfälle**.

## Zweck dieser Regeln

Diese Regeln sind kein Entgegenkommen,
sondern ein **Realitätstest**:

Wenn dieses Projekt unter diesen Bedingungen nicht abgeschlossen werden kann,
ist das System **nicht robust genug**, um später verkauft zu werden.

**Projekt:**
Ein funktionierender 30-Tage-Finish-Sprint (Landingpage + Zahlungslink + minimaler AI-Bot).

## Definition von „fertig“
Das Projekt gilt als **fertig**, wenn alle folgenden Punkte erfüllt sind:

1. Eine Landingpage ist live und öffentlich erreichbar
2. Ein Zahlungslink (99 EUR) ist integriert und funktionsfähig
3. Ein minimaler Bot existiert, der:
   - ein Projekt initialisiert
   - tägliche Check-ins erzwingt
   - auf „Nein“ konsequent reagiert
4. Mindestens **ein externer Nutzer** hat den Sprint gestartet
   *(nicht ich selbst)*

Wenn ein Punkt fehlt, ist das Projekt **nicht abgeschlossen**.

## Regeln
- Es gibt **genau ein aktives Projekt**
- Keine Erweiterungen während des Sprints
- Keine neuen Ideen
- Keine Feature-Diskussion
- Fortschritt zählt nicht – **nur Abschluss**

## Zeitrahmen
- **Start:** 14. Dezember 2025
- **Ende:** 12. Januar 2026

Nach dem Enddatum endet der Sprint – unabhängig vom Stand.

## Dokumentationsformat
Jeder Tag wird **gleich** dokumentiert:

- **Tagesziel:** Ein klar definierter Output
- **Ergebnis:** ✅ Erledigt / ❌ Nicht erledigt
- **Beweis:** Link, Screenshot oder Commit
- **Konsequenz:** Nur bei ❌

Ohne Beweis gilt das Ziel als **nicht erreicht**.

## Konsequenz: Bei Nichterreichen eines Tagesziels wird:
- der Fehlschlag öffentlich dokumentiert
- kein Nachholen erlaubt
- keine Erklärung oder Rechtfertigung ergänzt

## Konsequenz bei Abbruch
Wenn das Projekt am Ende der 30 Tage nicht abgeschlossen ist:
- Ich beende den Sprint öffentlich
- Dieses Repository bleibt als **Beleg des Scheiterns** bestehen

## Zweck
Dieses Repository ist:
- kein Tagebuch
- kein Lernbericht
- kein Marketing

Es ist ein **öffentlicher Zwangsmechanismus**, um ein Projekt zu beenden.

---

## Log

### Tag 1 – 14. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Projektziel und Definition von „fertig“ final festlegen und öffentlich einfrieren.

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Commit dieses README mit:
  - festgeschriebenem Projektziel
  - festgeschriebener Definition von „fertig“
  - festgelegtem Start- und Enddatum

### Tag 2 – 15. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine minimale Landingpage (Version 0) live stellen, die:
  - das Produkt benennt
  - das 30-Tage-Versprechen klar formuliert

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/commit/1ee649393e7e0902eccb9c8a43d84f46a84ad66f

### Tag 3 – 16. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine klare Zahlungs-CTA auf der Landingpage ergänzen (Preis sichtbar),
  inkl. einer konkreten Handlung für Interessenten.

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt
- **Beweis:** Landingpage inkl. Zahlungs-CTA & Ablaufbeschreibung
https://buy.stripe.com/test_28E4gsd2P1cx19N3eK7g401

### Tag 4 – 17. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine klare Onboarding-Nachricht definieren, die ein Teilnehmer nach Zahlung erhält
  und die ihn innerhalb von 10 Minuten in Aktion bringt.

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt
- **Beweis:** Onboarding-Nachricht definiert (siehe /onboarding.md)

### Tag 5 – 18. Dezember 2025
- **Tagesziel:**
  Eine klare Qualifikations- & Ausschluss-Sektion ergänzen,
  inkl. einer bewussten Bestätigung durch den Teilnehmer.
- **Ergebnis:** ✅ Erledigt
- **Beweis:** https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log

### Tag 6 – 19. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Persönliche Konsequenzen für verpasste Tagesziele final definieren und veröffentlichen.

- **Ergebnis:**
  ❌ Nicht erledigt

- **Beweis:**
-

- **Konsequenz:**
- öffentliche ❌-Markierung im Log (Pflicht)

### Tag 7 – 20. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Eine konkrete Anti-Reibungs Regel oder Entscheidung festlegen, die zukünftige Zeitverluste verhindert.

- **Ergebnis:**
   ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Wenn ich ein Tool nicht finde → abbrechen, Dummy-Text nutzen

- **Konsequenz:**
  Öffentlicher ❌-Eintrag ohne Nachholen

### Tag 8 – 21. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Das Projekt mindestens einer realen Person zeigen
  und eine konkrete Reaktion dokumentieren.

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Nachtrag: Neue Pflichtsektion auf der Landingpage (so interagierst du mit dem Produkt)

https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/main/index.md

### Tag 9 – 22. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Ablauf des 30-Tage-Sprints klar und konkret auf der Landingpage ergänzt.

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
  Nachtrag: So sieht dein tägliches Check-in aus / Warum nicht einfach eine KI nutzen?

https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/main/index.md

### Tag 10 – 23. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Drei reale Personen mit klarer Zielgruppen-Passung konfrontieren
  und eine Ja/Nein-Reaktion erzwingen.

- **Ergebnis:** ❌ Nicht erledigt
- **Grund:** Innerhalb der Zeitbox keinen Kontakt zu einer passenden Zielperson hergestellt
- **Konsequenz:**
  Öffentlicher ❌-Eintrag ohne Nachholen

### Tag 11 – 24. Dezember 2025

- **Anzahl direkter Ansprachen:** 3
- **Klare Ja:** 0
- **Klare Nein:** 0
- **Unklar / Ausweichend:** 3

- **Erkenntnis (1 Satz):** Ich nehme an, dass wenn die angesprochenen Kontakte Ja sagen würden, dann würden sie sich dazu verpflichtet fühlen, es auch nach Abschluss des Projektes zu tun, zudem habe ich Bekannte angesprochen, ohne zu wissen, ob sie ein offenes Projekt haben. → Erkenntnis v. Chatgpt: Menschen sagen nicht Ja, wenn sie glauben, dass sie danach moralisch oder sozial in der Pflicht stehen.

### Tag 12 – 25. Dezember 2025

- **Tagesziel:** Vergleichssektion KI vs. Produkt brutal schärfen
- **Ergebnis:** ✅ Erledigt
- **Erkenntnis:** Mein Produkt verkauft nicht Intelligenz, sondern Verbindlichkeit

### Tag 13– 26. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Vergleichssektion „Warum nicht einfach KI nutzen?“ ergänzt.

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt

- **Beweis:** https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/main/README.md

### Tag 14 – 27. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Schreibe den exakten Check-in-Text, den ein Nutzer jeden Tag bekommt.

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt

- **Beweis:**
Check-in-Format (https://www.notion.so/30-Tage-Finish-Sprint-Daily-Check-in-2d6e3450b06980b6803ee8fd6bdfccc6?source=copy_link)

### Tag 15 – 28. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Produkt erlebbar machen durch eine konkrete Beispiel-Woche

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt

- **Beweis:**
 https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/a064e0be4d8fb3a13526d9a16664afd039777987/Index_V1_final.md

### Tag 16 – 29. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
Mini-Onbaording und Check-in Format für Kunde

- **Ergebnis:** ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://www.notion.so/Start-Tag-0-des-30-Tage-Sprints-2d8e3450b06980b2ae87f749cbcbe6f5?source=copy_link

### Tag 17 – 30. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Ergebnis-Sektion ergänzt („Was am Ende von 30 Tagen existiert“)

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/main/Index_V1_final.md

### Tag 18 – 31. Dezember 2025

- **Tagesziel:**
  Größten Engpass im Sprint identifizieren und eine gezielte Intervention festlegen.

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Erkenntnis:**
Projekt festnageln, woran ist es nach 30 Tagen objektiv fertig

- **Entscheidung:**
Ich entscheide mich für B) mehr Führung, weil es anfangs noch unklar oder schwammig ist, woran das Projekt nach 30 Tagen objektiv fertig ist. Ideen sollten am Tag 1 mit Hilfe von KI gegeben werden. Respektive ein Weitblick vorgeschlagen werden.

### Tag 19 – 1. Januar 2026

- **Tagesziel:**
Tag-0-Mail anpassen, mehr Führung am Start definiert

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://www.notion.so/Start-Tag-0-des-30-Tage-Sprints-2d8e3450b06980b2ae87f749cbcbe6f5?source=copy_link

### Tag 20 – 2. Januar 2026

- **Tagesziel:**
Tag-1-Prompt / Tag-2-Prompt

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://www.notion.so/KI-PROMPT-TAG-1-2dce3450b06980beb7e6c0eec98e51d4?source=copy_link

https://www.notion.so/KI-PROMPT-TAG-2-2dce3450b06980f68256f9f1f7ba7be8?source=copy_link

### Tag 21 – 3. Januar 2026

- **Tagesziel:**
Moat stärken

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://www.notion.so/Moat-st-rken-so-verhindert-der-Sprint-Selbstbetrug-2dde3450b069806dbf8bcb1adeacf140?source=copy_link

### Tag 22 – 4. Januar 2026

- **Tagesziel:**
KI-Prompt Tag 3 / Sektion in index-final: Warum dieses System funktioniert

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://github.com/energetekk/30-Tage-Finish-Sprint-Oeffentlicher-Log/blob/main/Index_V1_final.md

https://www.notion.so/KI-PROMPT-TAG-3-2dee3450b069801887bfce88e546a33e

### Tag 23 – 5. Januar 2026

- **Tagesziel:**
KI-Prompt Tag 4 / Abschluss-Logik

- **Ergebnis:**
  ✅ Erledigt

- **Beweis:**
https://www.notion.so/KI-PROMPT-TAG-4-2dfe3450b0698038aeb1efb009285062?source=copy_link

https://www.notion.so/Sprint-Logs-2dfe3450b06980949ea2dfce3715bbe7?source=copy_link